配置管理计划

项目名称：小型企业客户信息管理系统

版本号：V1.0

编制日期：2025年12月23日

责任人：韩小乐（配置管理员）

1. 简介 (Introduction)

1.1 目的

本计划旨在建立一套规范的配置管理（CM）体系，通过识别、控制、审计和汇报项目的配置项（CI），确保“小型企业客户信息管理系统”在瀑布模型开发全周期内的完整性与一致性 。

1.2 适用范围

本计划涵盖从需求分析至系统上线全过程中产生的所有工作产品，包括但不限于计划文档、需求规格说明书、设计文档、源代码、测试用例及部署脚本 。

1.3 工具环境

版本控制工具：Git (Gitee私有仓库) 。

代码托管策略：采用 Git Flow 分支模型 。

文档管理：本地/云端同步，目录结构遵循统一标准。

2. 组织与职责 (Organization)

根据“对对对队”团队分工及项目资源计划，配置管理角色如下：

项目经理 (PM)	李雨菲

1. 批准配置管理计划

2. 批准基线变更申请

3. 主持变更控制委员会 (CCB)

开发/测试人员	张皓然、陈炜、王贞熙、杨涵韬

1. 按照规范提交代码与文档

2. 修复缺陷并提交合并请求

配置管理员 (CMO)	韩小乐

1. 建立与维护配置库结构

2. 执行版本发布与基线管理

3. 审计配置项合规性

3. 配置标识 (Configuration Identification)

3.1 配置库目录结构

根据团队定义的目录规范，配置库结构如下：

campus-club-activity-management-system/ (根目录)

01-management-control/ [PM/CM维护]

project-planning/：存放项目章程、整体计划 。

compliance-qa/：存放质量审计报告、里程碑评审记录 。

cm-standards/：存放本计划、Git提交规范、命名规范。

02-requirements-definition/ [需求人员提交]

specs-and-models/：存放《需求规格说明书》、业务流程图 。

user-research/：存放客户访谈记录、原始需求单。

03-technical-architecture/ [架构/设计人员提交]

system-design/：存放技术架构设计、UI原型文件 。

data-models/：存放E-R图、SQL建表脚本 。

api-contracts/：存放RESTful API接口定义文档 。

04-source-artifacts/ [开发人员提交]

modules-code/：存放后端(Spring Boot)与前端(Vue)源码 。

unit-tests/：存放单元测试代码。

environment-config/：存放Docker配置、Nginx配置 。

05-validation-reports/ [测试人员提交]

test-suites/：存放测试计划、测试用例 。

execution-results/：存放JMeter性能测试报告、功能测试日报 。

defect-tracking/：存放缺陷清单、Bug修复记录。

4. 配置控制 (Configuration Control)

4.1 分支管理策略

本项目采用 Git Flow 模型进行并行开发与版本控制 。

Master (Main)：受保护分支，仅允许存放正式发布的稳定代码（对应产品基线）。

Develop：主开发分支，包含最新集成的功能。

Feature/*：功能分支，从Develop切出，开发完成后合并回Develop（例如：feature/user-module）。

Release/*：预发布分支，用于系统测试阶段的Bug修复（第7周）。

Hotfix/*：紧急修复分支，仅用于上线后的紧急补丁。

4.2 变更控制流程

对于基线建立后的需求或设计变更，必须执行以下流程 ：

申请：填写《变更申请单》，提交至配置管理员。

评估：PM与架构师评估变更对进度（8周刚性约束）和成本的影响。

审批：变更控制委员会（CCB）审批。

实施：开发人员在新的分支上实施变更。

验证：QA/测试人员验证变更并回归测试。

归档：配置管理员更新基线版本。

5. 配置审计 (Configuration Audits)

由 韩小乐 (QA) 负责定期执行审计，确保配置项的一致性 。

物理配置审计 (PCA)：

时间：系统上线前（第8周）。

内容：检查交付物（代码、文档、手册）是否齐全，是否与《项目整体计划》中的交付清单一致 。

功能配置审计 (FCA)：

时间：系统测试结束时（第7周）。

内容：验证系统功能是否与《需求规格说明书》中的需求一致，测试用例是否全覆盖 。

6. 备份与恢复 (Backup & Recovery)

6.1 数据备份

代码库：Gitee 云端仓库实时同步，每日自动备份。

文档库：本地开发环境每日增量备份，每周全量备份至云端服务器。

数据库：根据非功能性需求，支持每日自动备份，保留180天日志 。

6.2 灾难恢复

若发生数据丢失，配置管理员需在 4小时内 从最近的有效备份中恢复环境，并进行完整性校验 。

7. 交付与发布

项目终验（第8周）时，配置管理员需打包以下内容作为最终交付物：

安装包：Docker镜像文件/源码包。

文档集：用户操作手册、部署安装维护手册、测试报告。

凭证移交：管理员账号、数据库密码（加密移交）。