质量保证计划

项项目名称：小型企业客户信息管理系统

版本号：V1.0

编制日期：2025年12月24日

责任人：韩小乐 (QA)

1. 简介 (Introduction)

1.1 目的

本计划旨在规定“小型企业客户信息管理系统”开发过程中的质量保证活动、标准与流程。通过实施全周期的质量管控，确保交付物符合《需求规格说明书》定义的功能与非功能性要求，实现“零致命缺陷”上线的目标 。

1.2 适用范围

本计划适用于项目全生命周期，覆盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验证及部署上线各个阶段的交付物与过程审计 。

1.3 参考文档

《软件开发计划 (V1.0)》

《项目整体计划 (V1.0)》

《小型企业客户信息管理系统需求分析 (V1.0)》

2. 质量目标 (Quality Objectives)

| 维度 | 指标要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确性 | 致命（Critical）缺陷 = 0，严重（Major）缺陷 = 0 33 | 系统测试报告/缺陷清单 |
| 代码质量 | 单元测试覆盖率 > 70% 4 | SonarQube/IDE覆盖率报告 |
| 性能指标 | 页面平均响应时间 ≤ 2秒；支持50用户并发 555 | JMeter压力测试 |
| 可用性 | 系统可用性 ≥ 99.5% 666 | 稳定性测试/运维监控 |
| 易用性 | 关键操作3步内完成 7 | 用户体验测试 |
| 安全性 | 敏感信息加密存储；防范SQL注入与XSS攻击 888 | 安全扫描/渗透测试 |

3.组织与职责 (Organization)

| 角色 | 成员 | 质量职责 |
| --- | --- | --- |
| QA (质量保证) | 韩小乐 | 1. 制定质量计划与标准 2. 执行过程审计与交付物合规性检查 999 3. 组织阶段评审 (Milestone Review) |
| 项目经理 | 李雨菲 | 1. 审批质量计划 2. 协调资源解决重大质量问题 1010 |
| 测试工程师 | 王贞熙/杨涵韬 | 1. 编写测试计划与用例 2. 执行功能、性能及安全测试 3. 跟踪缺陷直至闭环 111111 |
| 开发工程师 | 张皓然/陈炜 | 1. 执行单元测试与自测 2. 参与代码审查 (Code Review) 3. 修复测试发现的缺陷 12 |

4. 质量保证活动 (QA Activities)

4.1 技术评审 (Technical Reviews)

需求评审 (M1)：确保需求清晰、可测试，且已获得客户确认 。

设计评审 (M2)：审查架构设计、数据库设计与UI原型，确保覆盖所有需求 。

代码审查 (Code Review)：开发阶段由技术负责人组织，重点检查逻辑错误、安全隐患及代码规范性 。

4.2 过程审计 (Process Audits)

QA (韩小乐) 将依据《配置管理计划》对以下内容进行定期审计 ：

文档规范性：检查SRS、设计文档、API文档是否符合团队统一模板。

版本一致性：检查Git提交记录是否符合规范，基线版本是否受控。

文档同步性：确保《技术设计文档》与《API文档》随代码变更同步更新 。

4.3 测试策略 (Testing Strategy)

采用多层级测试体系，确保质量层层把关 ：

单元测试：开发人员执行，重点覆盖核心业务逻辑（如权限校验、数据计算），覆盖率需达70%以上 。

集成测试：重点测试模块间接口交互（如前端与后端API对接） 。

系统测试：测试工程师执行全量功能测试、性能测试（JMeter）及兼容性测试（Chrome/Edge/Firefox） 。

用户验收测试 (UAT)：由关键用户介入，验证业务流程是否满足实际作业场景 。

- 缺陷管理 (Defect Management)

5.1 缺陷等级定义

致命 (Critical)：系统崩溃、数据丢失、核心流程无法走通。

严重 (Major)：主要功能错误，无临时解决方案。

一般 (Normal)：功能错误但有规避方案，或UI显示错误。

轻微 (Minor)：建议性改进或文案瑕疵。功能是否与《需求规格说明书》中的需求一致，测试用例是否全覆盖 。

5.2 处理流程

测试人员在缺陷管理工具中提交Bug。

开发人员确认并修复，更新状态。

测试人员进行回归测试。

上线标准：所有致命与严重缺陷必须修复（清零），遗留的一般缺陷需经CCB审批 。

6. 工具与环境 (Tools)

代码分析：SonarQube（静态代码分析） 。

性能测试：JMeter（压力测试） 。

缺陷管理：Gitee Issues / 团队指定Bug追踪系统 。

测试环境：独立云服务器（2C4G），部署测试版数据库与应用，与生产环境隔离 。

7. 质量报告 (Quality Reporting)

QA需定期输出以下报告，确保项目组对质量状况透明化：

审计报告：每月发布，通报过程合规性及文档质量情况 。

测试报告：包含测试执行进度、缺陷统计（分布/修复率）、性能测试结果 。

缺陷分析报告：在测试阶段（第7周）结束时输出，作为上线决策的重要依据 。